Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica** | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 2 | Criar menu | I | M | B | 1 |
| 3 | Criar relatório de orçamento | C | A | B | 1 |
| 4 | Criar relatório de fornecedores | C | A | B | 1 |
| 8 | Cadastramento de produtos | C | A | B | 1 |
| 6 | Pesquisar relatórios | C | A | B | 2 |
| 11 | Pesquisar produtos | C | A | B | 2 |
| 5 | Alterar relatório de orçamento | I | A | B | 3 |
| 9 | Alteração de produtos | I | A | B | 3 |
| 7 | Excluir relatório de orçamento | I | A | B | 3 |
| 10 | Excluir produto | I | A | B | 3 |
| 1 | Login | I | A | B | 3 |
| 12 | Design de interface | I | A | B | 3 |
| 13 | Cadastro de usuário | I | A | B | 3 |